СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17.12. 2015 года   № 31

Об утверждении Плана реализации

Генерального плана  муниципального

образования  «Советский сельсовет»

Советского района Курской области»

В соответствии со ст.26 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Собрание депутатов Советского сельсовета Советского района Курской области                                             РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана  муниципального образования «Советский сельсовет»  Советского района Курской области, утвержденный  Решением Собрания депутатов Советского сельсовета Советского района Курской области от 29.12.2013г. № «Об  утверждении  Генерального плана  муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области» (далее - План).

2.Заместителю Главы администрации Советского сельсовета  обеспечить организацию  работу по внесению изменений в План.

3. Обнародовать настоящее решение Собрания депутатов Советского сельсовета Советского района на информационном стенде здания Администрации Советского сельсовета Советского района  и разместить на официальном сайте муниципального района «Советский район» Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Советского сельсовета  Миронову Н.А.

5. Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава Советского сельсовета

Советского района                                                                            Н.Т.Петров

Утвержден

решением Собрания депутатов

Советского сельсовета

Советского района

от 17.12. 2015г № 31.

План реализации

Генерального плана муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Советского сельсовета Советского района Курской области от 30.12.2013г. № 29 на 1 очередь-2015г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроительной, проектной), год | Срок строительства, реконструкции, год | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области | Советский сельсовет | 2015 | - | Местный бюджет | Администрация Советского сельсовета |
| 2 | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Советский сельсовет | 2014 | - | Местный бюджет | Администрация Советского сельсовета |
| Перевод земель из одной категории в другую для создания объектов местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земельный участок № 2 площадью 2,0 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта д.Дицево для размещения жилой застройки | Советский сельсовет, д.Дицево | 2015 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Советского сельсовета |
| 4 | Земельный участок № 6 площадью 0,7 га из земель сельхозназначения включить в границы населенного пункта для размещения жилой застройки | Советский сельсовет, п.Красный Парус | 2015 | - | Областной бюджет, местный бюджет | Администрация Советского сельсовета |
| Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта планировки жилой застройки д.Дицево, п.Красный Парус | Советский сельсовет д.Дицево, п.Красный Парус | 2015 | 2015 | Не определен | Администрация Советского сельсовета |
| Объекты капитального строительства реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей | Советский сельсовет п.Крыловка с.Петрово-Карцево | 2015 | 2015 | Не определен | Администрация Советского сельсовета |
| 7 | Оформление дорог местного значения поселения в собственность | Советский сельсовет | 2015 | - | Местный бюджет | Администрация Советского сельсовета |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство оборудованного подъезда для забора воды в целях пожаротушения | Советский сельсовет | 2015 | 2015 | Местный бюджет | Администрация Советского сельсовета |

Приложение

к Плану реализации Генерального плана

муниципального образования «Советский сельсовет»

Советского района Курской области

Финансово-экономическое обоснование Плана реализации Генерального плана муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области

План реализации Генерального плана муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области не устанавливает расходные обязательства муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а так же реконструкции объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Указанный перечень составлен на основе предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций Советского района, Главного МЧС России по Курской области, учтенных в составе мероприятий  Генерального плана муниципального образования «Советский сельсовет» Советского района Курской области.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных программах, программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов муниципального образования «Советский сельсовет», устанавливающих расходные обязательства муниципального образования в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.