СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

от  16 декабря  2015 года      № 17
Об утверждении Плана реализации Генерального плана  муниципального  образования  «Мансуровский  сельсовет»

Советского района Курской области

        В соответствии со ст.26 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Собрание депутатов Мансуровского сельсовета Советского района Курской области РЕШИЛО:


1.Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана  муниципального образования «Мансуровский  сельсовет»  Советского района Курской области, утвержденный  Решением Собрания депутатов  Мансуровского  сельсовета Советского района Курской области от 30.12.2013 г. №37  «Об  утверждении  Генерального плана  муниципального образования «Мансуровский  сельсовет» Советского района Курской области» (далее - План).

         2. Заместителю Главы администрации Мансуровского  сельсовета  Советского района  обеспечить организацию  работу по внесению изменений в План.

           3. Обнародовать настоящее решение Собрания депутатов Мансуровского сельсовета Советского района Курской области на информационных  стендах  и разместить на официальном сайте муниципального района «Советский район» Курской области.

  4. Решение  вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава Мансуровского  сельсовета                                                                                                                                                              

Советского района                                                                        А.А.Анненков
                                      Приложение

к Плану реализации Генерального плана

 муниципального образования «Мансуровский  сельсовет»

Советского района Курской области

Финансово-экономическое обоснование Плана реализации Генерального плана муниципального образования «Мансуровский  сельсовет» Советского района Курской области

            План реализации Генерального плана муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области не устанавливает расходные обязательства муниципального образования «Мансуровский  сельсовет» Советского района Курской области, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а так же реконструкции объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

          Указанный перечень составлен на основе предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций Советского района, Главного МЧС России по Курской области, учтенных в составе мероприятий  Генерального плана муниципального образования «Мансуровский  сельсовет» Советского района Курской области.

          Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных программах, программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.

                                                  Утвержден

решением Собрания депутатов 

Мансуровского  сельсовета

                                                                        Советского района

 от 16.12. 2015 г. № 17
План реализации

Генерального плана муниципального образования «Мансуровский  сельсовет» Советского района Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов  Мансуровского сельсовета Советского района Курской области от 30.12.2013г. № 37  на 1 очередь-2016 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Место размеще-

ния
	Срок подготовки документации (градостроительной, проектной), год
	Срок строительства, реконструкции, год
	Источник финансирования
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Мансуровский  сельсовет» Советского района Курской области
	Мансуровский  сельсовет
	2016
	-
	Местный бюджет
	Администрация Мансуровского сельсовета

	2
	Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-ры
	Мансуровский сельсовет
	2016
	-
	Местный бюджет
	Администрация Мансуровского сельсовета

	Разработка документации по планировке территории

	3
	Разработка проекта планировки жилой застройки 
	Мансуров-ский сельсовет

	2016-2017
	-
	Не определен
	Администрация Мансуровского сельсовета

	 Объекты капитального строительства реконструкция и строительство которых планируется

	4
	Реконструк
ция водопровод-ных сетей
	Мансуров-ский  сельсовет 
	2016
	2017
	Не определен
	Администрация Мансуровского сельсовета

	5
	Оформление дорог местного значения поселения в собствен-ность
	Мансуров-ский  сельсовет
	2016
	-
	Местный бюджет
	Администрация Мансуровского сельсовета

	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	6
	Совершен-ствование системы наружного противопо-жарного водоснабже-ния территории
	Мансуров-ский сельсовет
	2016
	
	Не определен
	Администрация Мансуровского сельсовета

	Мероприятия по охране объектов культурного наследия

	7
	Проведение мероприятий по благоустройству и поддержании в нормальном виде территории объектов 
	Мансуров-ский сельсовет 

 с. Мансурово
	2016
	
	Местный бюджет
	Администрация Мансуровского сельсовета


