АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21 декабря 2018 года  №  832

О внесении изменений в постановление

Администрации Советского района

Курской области от 20.01.2016 года №20

В соответствии со статьёй 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Советского района Курской области от 30.09.2013 года №933 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Советский район», во изменение постановления Администрации Советского района Курской области от 20.01.2016 года №20 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском районе Курской области», Администрация Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Советского района от 20.01.2016г. №20:

1.1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Советском  районе Курской области» в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Советского  района Б.А.Носова.

3.Постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте муниципального района «Советский район» Курской области.

Глава Советского района                						В.А.Савельев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Советского района Курской области

от «20» января 2016 г. №20

(в редакции от 21.12.2018г. № 832)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Советском районе Курской области»

Ответственный исполнитель – отдел по ЖКХ, промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации Советского района Курской области

Непосредственный исполнитель:

Главный специалист-эксперт отдела по ЖКХ,

промышленности, транспорту, связи и экологии

Администрации Советского района Курской области

gkh1.sovr@rkursk.ru                                                                      С.В. Шубин

начальник отдела по ЖКХ,

промышленности, транспорту, связи и экологии

Администрации Советского района Курской области

Ю.В. Заболоцкий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Советского района  Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Советском районе Курской области»

П А С П О Р Т

Муниципальной  программы Советского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Советском районе Курской области»

Ответственный исполнитель программы 	-	Администрация Советского района Курской области

Соисполнители программы	-	отсутствуют

Участники программы	-	отсутствуют

Подпрограммы программы	-	подпрограмма 1  «Энергосбережение в Советском районе»;

Программно – целевые инструменты программы	-	отсутствуют

Цели программы  	-	проведение эффективной энергосберегающей политики в Советском районе Курской области;

надежное снабжение потребителей Советского района Курской области топливно-энергетическими    ресурсами,    повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Задачи программы 	-	-Задача 1. Повышение энергетической эффективности секторов экономики и бюджетной сферы Советского района Курской области.

-Задача 2. Повышение объемов внедрения высокоэнергоэффективного оборудования и  инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-Задача 3. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые индикаторы - показатели программы     	-	целевыми показателями государственной программы являются:

1. Динамика энергоёмкости совокупного объёма производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Этапы и сроки реализации программы	-	реализуется в плановом периоде в 2016-2021 годах

Объемы бюджетных ассигнований программы 	-	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 29864,095 тыс. рублей; в том числе:  внебюджетные источники- 24620,0 тыс. рублей, федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей, областной бюджет-0,0 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016-2021 годах за счет средств муниципального бюджета составляет        320,095 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 320,095 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

2021 год -  0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы	-	экономия электроэнергии в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 8723,2 тыс. кВтч;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 7,4 тыс. Гкал;

- экономия природного газа в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 2228,4 тыс. м3;

Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Целью долгосрочной энергетической политики Советского района Курской области является максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора, потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе. Включенные в данную государственную программу энергосберегающие мероприятия являются неотъемлемой составляющей развития экономики Советского района Курской области по инновационному пути.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

недостаточное развитие энергетической инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящие к неэффективному использованию ресурсов;

недостаточное финансирование, как из средств бюджетов всех уровней так и внебюджетных источников;

высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры;

высокий уровень морального и физического износа энергетических коммуникаций, который составляет более 41%;

сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;

недостаток мотивации (особенно населения).

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и контрольных этапов реализации муниципальной программы

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной государственной программы являются:

снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% до 2021 года  к уровню 2007 года  (13,5% за счет реализации мероприятий программы Курской области);

повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды.

Целями государственной программы являются:

-проведение эффективной энергосберегающей политики в Советском районе Курской области;

-инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

-создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Советского района Курской области;

-надежное снабжение потребителей Советского района Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Для достижения поставленных целей при реализации государственной программы решаются следующие задачи:

-повышение энергетической эффективности секторов экономики и бюджетной сферы Советского района Курской области;

-повышение объемов внедрения энергоэффективного оборудования и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень;

-повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики;

-повышение надежности функционирования электроэнергетики.

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и решения задач государственной программы, используются следующие показатели:

1. Динамика энергоёмкости объёма производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным районом.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Муниципальная программа реализуется в плановом периоде в  2016-2021 годах.

Основными конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

-сокращение энергоёмкости объёма производства товаров, работ, услуг к 2021 году на  40% по отношению к 2007 году;

-экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 8723,2 тыс. кВтч;

-экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 7,4 тыс. Гкал;

-экономия природного газа в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 2228,4 тыс. м3;

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Основными базовыми показателями муниципальной программы являются:

1.Динамика энергоёмкости объёма производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным районом.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Данные показатели определяют социально-экономическую и экологическую эффективность государственной программы и учитывают территориальные особенности при проведении энергосберегающих мероприятий.

Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении  рассчитывается относительно года, предшествующего году начала реализации программы согласно Методике расчета значений целевых показателей в  области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от   7 июня 2010 г.  № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в  области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», при этом экономия энергетических ресурсов рассчитывается нарастающим итогом, начиная с года начала реализации региональной программы.

Годом, предшествующим началу реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском районе Курской области»  является   2014 год.

Расчет суммарной экономии энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, природный газ) в тоннах условного топлива производится по формуле:

[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п2(t0);

где,

А.1.(t0)- энергоемкость объёма производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным районом в 2014 году;

А.1.(n))- энергоемкость объёма производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным районом в расчетном году;

п2(t0) - суммарное потребление энергетических ресурсов в тоннах условного топлива  в 2014 году.

Расчет экономии по отдельным видам энергетических ресурсов производится в соответствии со среднестатистическим объемом данного вида энергоресурса в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов:

-электрическая энергия составляет – 46,5%;

-тепловая энергия – 17,7%;

-природный газ – 35,8%;

Показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в Советском районе Курской области» позволяют вести оценку эффективности выполнения подпрограммы по следующим направлениям:

-реализации потенциала энергосбережения;

-определение эффективности использования ТЭР в жилом фонде, государственном и муниципальном секторе, промышленности, в коммунальном хозяйстве, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве и стройиндустрии;

-выполнение государственного задания в рамках действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-ведение работ в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение информационно-просветительских мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышению энергетической эффективности.

Показатели программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском районе Курской области»:

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.Энергоемкость объема производства товаров, работ, услуг Советского района Курской области (для фактических  условий).

2.Энергоемкость объема производства товаров, работ, услуг Советского района Курской области (для  сопоставимых условий).

3.Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему производства товаров, работ, услуг Советского района Курской области (без учета природного газа).

4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

5.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

6.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

7.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

8.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Советского района Курской области.

9.Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Советского района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

10.Экономия электрической энергии в натуральном выражении

11.Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

12.Экономия природного газа в натуральном выражении

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

13.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

14.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

15.Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Советского района Курской области (в расчете на 1 человека).

16.Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека).

17.Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Советского района Курской области (в расчете на 1 человека).

18.Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Советского района Курской области и муниципальными учреждениями Советского района Курской области, к общему объему финансирования муниципальной программы.

19.Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами муниципальной власти Советского района Курской области и муниципальными учреждениями Советского района Курской области.

20.Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и муниципальных учреждений Советского района Курской области (в расчете на 1 кв.м.).

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

21.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

22.Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

23.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

24.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

25.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

26.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).

27.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах Советского района Курской области.

28.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах Советского района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

29.Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Советского района Курской области.

П А С П О Р Т

подпрограммы 1  «Энергосбережение в Советском районе» муниципальной  программы Советского района Курской области«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском районе Курской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы 	-	Администрация Советского района Курской области

Соисполнители подпрограммы	-	отсутствуют

Участники подпрограммы	-	отсутствуют

Программно – целевые инструменты программы	-	отсутствуют

Цели подпрограммы  	-	проведение эффективной энергосберегающей политики в Советском районе Курской области;

надежное снабжение потребителей Советского района Курской области топливно-энергетическими    ресурсами,    повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Задачи подпрограммы 	-	-Задача 1. Повышение энергетической эффективности секторов экономики и бюджетной сферы Советского района Курской области.

-Задача 2. Повышение объемов внедрения высокоэнергоэффективного оборудования и  инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-Задача 3. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые индикаторы - показатели подпрограммы     	-	целевыми показателями государственной программы являются:

1. Динамика энергоёмкости совокупного объёма производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	реализуется в плановом периоде в 2016-2021 годах

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 	-	Общий объем финансирования составляет 29864,095 тыс. рублей; в том числе:  внебюджетные источники- 24620,0 тыс. рублей, федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей, областной бюджет-0,0 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016-2021 годах за счет средств муниципального бюджета составляет        320,095 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 320,095 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

2021 год -  0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	экономия электроэнергии в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 8723,2 тыс. кВтч;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 7,4 тыс. Гкал;

- экономия природного газа в натуральном выражении в 2021 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 2228,4 тыс. м3

Показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в Советском районе» муниципальной программы Советского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском районе Курской области»:

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.Энергоемкость объема производства товаров, работ, услуг Советского района Курской области (для фактических  условий).

2.Энергоемкость объема производства товаров, работ, услуг Советского района Курской области (для  сопоставимых условий).

3.Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему производства товаров, работ, услуг Советского района Курской области (без учета природного газа).

4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

5.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

6.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

7.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района Курской области.

8.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Советского района Курской области.

9.Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Советского района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

10.Экономия электрической энергии в натуральном выражении

11.Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

12.Экономия природного газа в натуральном выражении

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

13.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

14.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

15.Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Советского района Курской области (в расчете на 1 человека).

16.Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека).

17.Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и государственных учреждений Советского района Курской области (в расчете на 1 человека).

18.Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Советского района Курской области и муниципальными учреждениями Советского района Курской области, к общему объему финансирования муниципальной программы.

19.Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами муниципальной власти Советского района Курской области и муниципальными учреждениями Советского района Курской области.

20.Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Советского района Курской области и муниципальных учреждений Советского района Курской области (в расчете на 1 кв.м.).

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

21.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

22.Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

23.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

24.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

25.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

26.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).

27.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах Курской области.

28.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

29.Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной  программой  предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Советском районе» включает в себя:

Основное мероприятие 1.1 «Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений»;

Основное мероприятие  1.2 «Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения»;

Основное мероприятие 1.3 «Повышение энергетической эффективности систем освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие»;

Основное мероприятие 1.4 «Утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД»

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В рамках муниципальной программы осуществление мер государственного регулирования экономического характера не предусматривается.

В целях реализации государственной программы принят Закон Курской области от 26.05.2014 №23-ЗКО «Об отдельных отношениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области» (принят Курской областной Думой 22.05.2014).

Основные положения данного нормативного правового акта позволяют:

-регулировать отдельные отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Советского района Курской области;

-создать правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Советского района Курской области.

Обоснование выделения подпрограмм

В соответствие с Федеральным  законом  от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Курской области в 2010 году разработана и реализовалась областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2010 г. №487-па. Указанная программа выполнила основную задачу по повышению эффективности использования энергетических ресурсов во всех отраслях экономики и предусматривала сокращение энергоемкости валового регионального продукта до 2020 года на 40% относительно уровня 2007 года. Аналогичные программы разработаны всеми муниципальными районами и городскими округами Курской области и находятся сейчас в стадии их реализации.

В соответствие с требованиями Федерального закона от 07 мая 2013 г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с совершенствованием бюджетного процесса и введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, продолжение реализации энергосберегающих мероприятий во всех отраслях производится в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации.

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В рамках муниципальной программы осуществление мер государственного регулирования экономического характера не предусматривается.

В целях реализации государственной программы принят Закон Курской области от 26.05.2014 №23-ЗКО «Об отдельных отношениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области» (принят Курской областной Думой 22.05.2014).

Основные положения данного нормативного правового акта позволяют:

-регулировать отдельные отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Советского района Курской области;

-создать правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Советского района Курской области.

Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы основывается на необходимости проведения оценок по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы с их плановыми значениями.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

Рц = Рф / Рп*100,

где:

Рц - степень достижения цели муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение индикатора цели муниципальной программы;

Рп - плановое значение индикатора цели муниципальной программы.

Рз=Рф/ Рп*100,

где:

Рз - степень достижения задачи муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение показателя задачи муниципальной программы;

Рп - плановое значение показателя задачи муниципальной программы.

Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач муниципальной программы используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени достижения целей и задач муниципальной программы (Рц), в процентах	Качественная характеристика

80% ≤ Рц	Достигнута

40% ≤ Рц < 80%	Частично достигнута

Рц < 40%	Не достигнута

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

З=Зф/Зп*100, где:

З - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета, %;

Зф - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период;

Зп - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период.

Для принятия решения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы (З)используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (З), в процентах	Качественная характеристика

90% ≤ З	Соответствует

50% ≤ З < 90%	Частично соответствует

З < 50%	Не соответствует

3. Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм). Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении заявленных и фактических полученных результатов реализации основных мероприятий государственной программы.

Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах	Качественная характеристика

80% ≤ Рм	Достигнуты

40% ≤ Рм < 80%	Частично достигнуты

Рм < 40%	Не достигнуты

Настоящая методика оценки реализации мероприятий муниципальной программы предназначена для определения достижения целей показателей (индикаторов).

Данный анализ при проведении мониторинга реализации муниципальной программы является инструментом определения ее эффективности.

Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках данной подпрограммы предусматривается участие следующих предприятий и организаций Курской области:

-муниципальные учреждения (по согласованию);

-предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию).

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов на плановый период в 2016 - 2021 годах, необходимый для реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение в Советском районе» муниципальной программы  составляет 29864,095  тыс. рублей, в том числе:

-областной бюджет –0 тыс. рублей;

-местный бюджет – 320,095 тыс. рублей;

-внебюджетные источники – 24620,0 тыс. рублей.

Указанный объем средств необходим для:

-снижения энергоемкости валового регионально продукта на 13,5% от уровня 2007 года;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет районного бюджета, устанавливается решением Представительного Собрания Советского района Курской области о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также предприятий промышленности, жилищного фонда, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы приведено в приложении №4 к муниципальной программе.

Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, независящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы) и описание мер управления рисками при реализации муниципальной программы

Действия по достижению целей и решению задач в 2016 году и на перспективу до 2021 базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и экономике в целом. Особое внимание привлекает идентификация так называемых "системных рисков", способных, "передаваясь" по производственной цепочке сложившихся хозяйственных связей, серьезно влиять на функционирование как отдельных отраслей, так и экономики Советского района Курской области в целом. Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает  более 41%, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением вероятности террористических действий. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

Приложение №3

к муниципальной программе Советского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Советском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Советском районе Курской области»

за счет средств муниципального бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО, тыс.руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском районе Курской области» | Всего: | 320,095 | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель: | Администрация Советского района Курской области | 320,095 | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение в Советском районе» | Всего: | 320,095 | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Советского района Курской области | 320,095 | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Советского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Советского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Повышение энергетической эффективности систем освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Советского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Утепление ограждающих конструкций, в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков | Всего: | 320,095 | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Советского района Курской области | 320,095 | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной  программе Советского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Советском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов    и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Советском районе Курской области»(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском районе Курской области» | Всего | 5244,095 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 29864,095 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 29544,0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,095 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» Мероприятие «Утепление ограждающих конструкций, в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД» | всего | 5244,095 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 29864,095 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 4924,0 | 24620,0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 320,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,095 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы расчета целевых показателей муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| п0 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 1787,4 | 2013 | 3068,4 | 2035,6 | 2070,6 | 2168,8 | 2282,1 | 2434,7 |
| п0.1 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях | млн. рублей | 1787,4 | 1697,3 | 2544,3 | 1665,8 | 1653,8 | 1728,2 | 1799,8 | 1900,6 |
| п1 | Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий (факт) | тыс. т у.т. | 64,799 | 55,7 | 55,8 | 46,5 | 62,438 | 62,045 | 61,672 | 61,8 |
| п2 | Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов (факт) | млрд. руб. | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. кВт•ч | 31306,5 | 29329,1 | 31275,8 | 44349,8 | 30530 | 29800 | 29100 | 29000 |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии (факт) | тыс. кВт•ч | 31306,5 | 29329,1 | 31275,8 | 44349,8 | 30530 | 29800 | 29100 | 29000 |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | Гкал | 4598,47 | 5420 | 5447,075 | 5523,234 | 4980 | 4810 | 4785 | 4750 |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии (факт) | Гкал | 5118,7 | 5920 | 6052,306 | 5811,112 | 4990 | 4810 | 4785 | 4750 |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 354,1 | 344,8 | 298 | 299 | 428 | 435 | 435,5 | 435 |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды (факт) | тыс. куб. м | 438,3 | 432,8 | 398,5 | 376,3 | 436,5 | 436 | 435,5 | 435 |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п11 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 43226,8 | 38719 | 38218 | 25829 | 44050 | 44200 | 44270 | 44300 |
| п12 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа (факт) | тыс. куб. м | 44154 | 38779 | 38226,189 | 26357,1 | 44245 | 44262 | 44270 | 44300 |
| п13 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п15 | Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| п17 | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | кВт•ч | 1035600 | 1023200 | 996700 | 1018200 | 981550 | 975000 | 973464 | 973000 |
| п18 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | кв. м. | 38999 | 38999 | 38999 | 38999 | 38999 | 38999 | 38999 | 38999 |
| п19 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования обеспеченных централизованным теплоснабжением (факт) | кв. м. | 14583 | 14583 | 14583 | 14583 | 14583 | 14583 | 14583 | 14583 |
| п20 | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | Гкал | 1546 | 1667,2 | 1935,8 | 2242,7 | 2230 | 2200 | 2170 | 2150 |
| п21 | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 9965,60 | 8718,80 | 11508,00 | 12574,00 | 9570,00 | 9550,00 | 9530,00 | 9500,00 |
| п22 | Количество работников органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | чел. | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | 855,0 |
| п23 | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п24 | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 664300 | 689870 | 517970 | 634500 | 635000 | 637000 | 641000 | 643000 |
| п25 | Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | т.у.т | 1353,102 | 1396 | 1228,76 | 1416,3 | 1402,3 | 1317,9 | 1397,6 | 1396,7 |
| п26 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями муниципального образования (факт) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году (факт) | тыс. руб. | 510 | 224 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27.1 | Объем внебюджетного финансирования муниципальной программы по энергосбереженияю | тыс. руб. | 0 | 28490 | 29610 | 30735 | 31969 | 32885 | 33886 | 34500 |
| п28 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п29 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал | 623,73 | 620 | 655 | 693 | 580 | 567 | 548 | 540 |
| п30 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 48746 | 48746 | 48746 | 48746 | 48746 | 48746 | 48746 | 48746 |
| п31 | Площадь МКД, обеспеченных централизованным теплоснабжением | кв. м. | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| п32 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 38962,2 | 38473,0 | 36929,0 | 34296,0 | 38940,0 | 38923,0 | 38901,0 | 38870,0 |
| п33 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 2091 | 2089 | 2105 | 2072 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 |
| п34 | Количество жителей в МКД, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 2091,0 | 2089,0 | 2105,0 | 2072,0 | 2091,0 | 2091,0 | 2091,0 | 2091,0 |
| п35 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п36 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 1343128,0 | 1243452,0 | 1241250,0 | 1223634,0 | 1220500,0 | 1215500,0 | 1210300,0 | 1205800,0 |
| п37 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 3865,4 | 1144,7 | 1314,0 | 1369,2 | 1378,5 | 1381,8 | 1396,0 | 1407,0 |
| п38 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 43880 | 43880 | 43880 | 43880 | 43880 | 43880 | 43880 | 43880 |
| п39 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 545,64 | 479,3 | 217 | 445,7 | 440,5 | 439,2 | 428,5 | 417 |
| п40 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 4410,99 | 1624 | 1731 | 1815 | 1819 | 1821 | 1824,5 | 1824 |
| п41 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 356 | 356 | 356 | 360 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| п42 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 5645,7 | 2394,6 | 2522,6 | 2667,8 | 2605,8 | 2604,4 | 2603,9 | 2600,5 |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 160750 | 157340 | 112742 | 157517 | 144700 | 136800 | 128600 | 125000 |
| п44 | Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования | шт. | 1310 | 1310 | 1310 | 1336 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| п45 | Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования | шт. | 0 | 9 | 12 | 61 | 380 | 560 | 800 | 1310 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Расчетная формула |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергоемкость производства товаров, работа, услуг (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | кг у.т./тыс. рублей объема | (п1*1000)/п0 | 36,25 | 32,82 | 21,93 | 27,91 | 37,75 | 35,90 | 34,27 | 32,52 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п3/п4) * 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п5/п6) * 100 | 89,8 | 91,6 | 90,0 | 95,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п7/п8) * 100 | 80,8 | 79,7 | 74,8 | 79,5 | 98,1 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п9/п10) * 100 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 6 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | (п11/п12) * 100 | 97,9 | 99,8 | 100,0 | 98,0 | 99,6 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | (п13/п14) * 100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общая экономия энергетических ресурсов (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. т у.т. | (1(14)-1(n))/1(14) * п1(14) |  | 6142,203912 | 25598,859 | 14904,5949 | -2682,9695 | 628,630251 | 3,55 | 6,68 |
| 9 | Экономия электрической энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. кВтч | (8*0,45)*2902 |  | 8021104,1 | 33429549,3 | 19463910,5 | -3503689,9 | 820928,2 | 4638,4 | 8723,2 |
| 10 | Экономия тепловой энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. Гкал | (8*0,165)*6,729 |  | 6819,6 | 28422,0 | 16548,3 | -2978,9 | 698,0 | 3,9 | 7,4 |
| 11 | Экономия природного газа (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. куб.м. | (8*0,385)*866,5 |  | 2049054,6 | 8539843,2 | 4972210,1 | -895045,3 | 209712,6 | 1184,9 | 2228,4 |
| 12 | Объем финансирования программы энергосбережения | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м | п17/п18 | 26,55453 | 26,23657017 | 25,557066 | 26,1083618 | 25,1685941 | 25,000641 | 24,96126 | 24,94936 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п20/п19 | 0,106014 | 0,114324899 | 0,1327436 | 0,15378866 | 0,15291778 | 0,15086059 | 0,148803 | 0,147432 |
| 15 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п21/п22 | 11,65567 | 10,1974269 | 13,459649 | 14,7064327 | 11,1929825 | 11,1695906 | 11,1462 | 11,11111 |
| 16 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п23/п22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п24/п22 | 776,9591 | 806,8654971 | 605,81287 | 742,105263 | 742,690058 | 745,02924 | 749,7076 | 752,0468 |
| 18 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | п28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | т у.т./кв.м | п25/п18 | 0,034696 | 0,042749814 | 0,0315075 | 0,03631632 | 0,03595733 | 0,03379317 | 0,035837 | 0,035814 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п29/п31 | 0,128181 | 0,127414714 | 0,134665 | 0,14231833 | 0,11919441 | 0,11652281 | 0,112618 | 0,110974 |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п32/п34 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п35/п31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | п36/п30 | 27,5536 | 25,50880072 | 25,463628 | 25,1022443 | 25,0379518 | 24,9353793 | 24,8287 | 24,73639 |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | п37/п38 | 0,088089 | 0,026087056 | 0,0299453 | 0,03120328 | 0,03141522 | 0,03149043 | 0,031814 | 0,032065 |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | п39/п41 | 1,532697 | 1,346348315 | 0,6095506 | 1,23805556 | 1,23735955 | 1,23370787 | 1,203652 | 1,171348 |
| 26 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | п42/п30 | 0,115819 | 0,049124031 | 0,0517499 | 0,05472859 | 0,05345669 | 0,05342797 | 0,053418 | 0,053348 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования | % | (п45/п44) * 100 | 0 | 0,687022901 | 0,9160305 | 4,56586826 | 29,0076336 | 42,7480916 | 61,0687 | 100 |
| Расчет экономии в тоннах условного топлива производится по формуле: (Эн(14) - Эн(n))/Эн(14) * Потребление 14 Расчет экономии по отдельным видам энергоресурсов производится на основе среднестатистических данных по соотношению потребления энергетических ресурсов по Курской области: Электроэнергия - 45%, Тепловая энергия - 16,5%, Природный газ - 38,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |