**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВЕРХНЕРАГОЗЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 16декабря 2015 г.№10**

**Об утверждении Плана реализации**

**Генерального плана муниципального**

**образования «Верхнерагозецкий сельсовет»**

**Советского района Курской области»**

В соответствии со ст. 26 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Собрание депутатов Верхнерагозецкого сельсовета Советского района Курской области **РЕШИЛО:**

1.Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района Курской области, утвержденный Решением Собрания депутатов Верхнерагозецкого сельсовета Советского района Курской области от 30.12.2014 г. № 29 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района Курской области» (далее - План).

2.Заместителю Главы администрации Верхнерагозецкого сельсовета обеспечить организацию работу по внесению изменений в План.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Советский район».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Верхнерагозецкого сельсовета Бобкову С.В.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования(обнародования).

Глава Верхнерагозецкого сельсовета

Советского района Курской области Е.В.Сидорова

Приложение

к Плану реализации Генерального плана

муниципального образования

«Верхнерагозецкий сельсовет»

Советского района Курской области

**Финансово-экономическое обоснование Плана реализации Генерального плана муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района Курской области**

План реализации Генерального плана муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района Курской области не устанавливает расходные обязательства муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района Курской области, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а так же реконструкции объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Указанный перечень составлен на основе предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций Советского района, Главного МЧС России по Курской области, учтенных в составе мероприятий Генерального плана муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района Курской области.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных программах, программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет», устанавливающих расходные обязательства муниципального образования в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.

Утвержден

Решением Собрание депутатов

Верхнерагозецкого сельсовета

Советского района

Курской области

№10 от 16.12.2015г

**План реализации**

**Генерального плана муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет» Советского района Курской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Верхнерагозецкого сельсовета Советского района Курской области от 30.12.2014г. № 29 на 1 очередь-2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроительной, проектной), год | Срок строительства, реконструкции, год | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки части территории (населенных пунктов д.Дубиновка, д.Ефросимовка, д.Троицкое, с.Верхние Апочки, д.Мочаки, х.Сенное, д.Чепелевка  муниципального образования «Верхнерагозецкий сельсовет») | Верхнерагозецкий сельсовет | 2015 | - | Местный бюджет | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| 2 | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Верхнерагозецкий сельсовет | 2015-2016 | - | Местный бюджет | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
|  | | | | | | |
| Разработка документации по планировке территории | | | | | | |
| 3 | Разработка проекта планировки жилой застройки с.Верхние Апочки, д.Ефросимовка | Верхнерагозецкий сельсовет | 2015-2016 | 2015 | Не определен | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| Объекты капитального строительства реконструкция и строительство которых планируется | | | | | | |
| 4 | Проведение ремонтных работ сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные (17,0км) | Верхнерагозецкий сельсовет | 2016-2017 | 2016 | Не определен | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| 5 | Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных объектов жилой застройки | Верхнерагозецкий сельсовет | 2015 | 2015 | Местный бюджет | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | | | | | | |
| 6 | Строительство оборудованного подъезда для забора воды в целях пожаротушения | Верхнерагозецкий сельсовет | 2016 | 2017 | Местный бюджет | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| Мероприятия по санитарной очистке территории | | | | | | |
| 7 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Верхнерагозецкий сельсовет | 2016 |  | Местный бюджет | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| Мероприятия по охране объектов культурного наследия | | | | | | |
| 8 | Проведение мероприятий по благоустройству и поддержании в нормальном виде территории объектов культурного наследия | Верхнерагозецкий сельсовет | 2015-2016 |  | Местный бюджет | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
| 9 | Реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях | Верхнерагозецкий сельсовет | 2016 |  | Местный бюджет | Администрация Верхнерагозецкого сельсовета |
| 10 | Совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории муниципального образования |  |  |  |  |  |